Додаток

до рішення виконавчого комітету

№67 від 14.11.2019 року

**ЗВІТ**

**про виконання**

**Плану економічного і соціального розвитку**

**Степанківської сільської об’єднаної територіальної**

**громади на 2019 рік**

**за підсумками 9 місяців 2019 року**

План економічного і соціального розвитку Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі - План) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 75 від 30.03.2016 року.

У Плані визначено заходи економічного і соціального розвитку на 2019 рік, що спрямовані на розвиток об’єднаної громади – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Степанківської сільської ради. Заходи Плану фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, субвенцій та дотацій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Першочергові завдання:

- виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, в с. Хацьки Черкаського району та виконання робіт по підведенню необхідних комунікацій до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79 в с. Степанки Черкаського району;

- виконання робіт із електрозабезпечення та благоустрою території по об’єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79, в с. Степанки Черкаського району».

Основні заходи які у 2019 році проводяться за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, відповідно до Плану:

* 1. Проведено збір та вивіз побутових відходів на території Степанківської сільської ради на суму 198 939,78 грн. Захід не потребує подальшого фінансування.
  2. Виконано роботи по очистці доріг від снігу у зимовий період на вулицях Степанківської об’єднаної територіальної громади на суму 193 185,50 грн. Потребує фінансування в зимовий період 2019 року.
  3. Проведено грейдерування доріг на суму 52 250,00 грн. Потребує подальшого фінансування, відповідно до наявного обсягу грейдерування в с. Хацьки, с. Степанки та с. Бузуків.
  4. Виконано поточний ремонт доріг комунальної власності, по вулиці Ватутіна с. Хацьки та вулиці Українська с. Степанки на суму 219 934,00 грн. Потребує подальшого фінансування.
  5. Проводились роботи з обкошення узбіч доріг, цвинтарів та прилеглих територій до закладів соціальної сфери населених пунктів Степанківської об’єднаної територіальної громади на суму 43 965,00 грн. Потребує подальшого фінансування.
  6. Проведено роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування мереж вуличного освітлення в с.Бузуків та с. Степанки, зокрема ТП-195, ТП-659, ТП-203,ТП-193, ТП-197, ТП-681,ТП-204, ТП-205,ТП-514,ТП-547,ТП-541,ТП-305,ТП-214 на суму 53107,80 грн. Роботи проводяться по мірі необхідності, фінансування проводиться відповідно до обсягів виконаних робіт.
  7. Здійснено фінансування проведення фестивалів, конкурсів, свят сіл, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят, перевезення учасників художньої самодіяльності на суму 9 660,00 грн. Фінансування перевезення учасників художньої самодіяльності буде проводитися до грудня 2019 року по мірі необхідності.
  8. Надано матеріальну допомогу жителям Степанківської ОТГ на суму 158 898,00 грн. Фінансування виплати матеріальної допомоги жителям громади буде проводитись відповідно до обсягу видатків запланованих в кошторисі бюджету.
  9. З метою підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, зокрема оплати за комунальні послуги та енергоносіїв, виконано відновлення касових видатків КЕКВ2273 «Оплата електроенергії» та КЕКВ2274 «Оплата природного газу» за рахунок коштів, що надійшли від Комунального некомерційного підприємства «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за період з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року.
  10. Заплановано кошти на сплату членського внеску до Асоціації міст, сіл України на суму 6 000,00 грн., захід буде виконано в листопаді-грудні 2019 року.
  11. За проведення робіт з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Степанківської сільської ради протягом 9 місяців 2019 року фінансування не здійснювалось.
  12. На ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення протягом 9 місяців 2019 року фінансування не здійснювалось.
  13. За видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників на території Степанківської сільської ради протягом 9 місяців 2019 року фінансування не здійснювалось.

Основні заходи які у 2019 році проводяться за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, бюджету розвитку, відповідно до Плану:

2.1. Виконано проектно – вишукувальні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження)» на суму 89 931,24 грн.

2.2. Виконуються роботи з капітального ремонту будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження). Видатки на виконання робіт згідно договору заплановано в розмірі 1 916 863,20 грн. Фактично профінансовано аванс 30 % в сумі 575 058,96 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Захід потребує подальшого фінансування по мірі виконання робіт.

2.3. За рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та субвенції для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знищення та захоронення відходів придбано трактор «Білорус МТЗ-82.1» на суму 478 900,00 грн., з яких за кошти бюджету об’єднаної територіальної громади профінансовано 47 890,00 грн., за кошти субвенції профінансовано - 431 010,00грн.

2.4. Профінансовано проекти електрозабезпечення, водопостачання, тощо по об’єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв України, 79, в с. Степанки Черкаського району» на суму 61 476,68 грн. Проектні роботи профінансовано частково, потребує подальшого фінансування.

2.5. Виконані роботи з капітального ремонту навчального корпусу № 3 Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Тищенка,23, с. Хацьки (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) на суму 88 326,86 грн.

2.6. Проведено роботи з капітального ремонту їдальні Степанківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Героїв України, 56 в с. Степанки Черкаського району Черкаської області на суму 189 236,40 грн.

2.7. Завершено роботи з будівництва господарського приміщення ДНЗ «Яблунька» в с. Степанки Черкаського району Черкаської області на суму

266 359,80 грн.

2.8. Виготовлено проектну документацію по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального корпусу № 2 (санвузол) Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради Черкаської області за адресою с. Хацьки вул. Тищенка, 23 Черкаського району Черкаської області, на суму 17 745,00 грн.

2.9. Виконано роботи з реконструкції будівлі навчального корпусу № 2 (санвузол) Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою с. Хацьки вул. Тищенка, 23, на суму 185 844,00 грн.

2.10. Придбано навчальне обладнання для комп’ютерного класу Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 103 020,00 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.11. Придбано навчальне обладнання для комп’ютерного класу Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 360 000,00 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.12. Придбано комплекти обладнання та приладдя для оснащення навчальних кабінетів математики, фізики, хімії, географії для Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 1 279 050,00 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.13. Придбано комплекти обладнання та приладдя для оснащення навчальних кабінетів біології, фізики, хімії, для Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 985 596,00 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.14. Придбано транспортні засобів, зокрема машини ЗИЛ 130, ЗИЛ 130Б на суму 20 900 грн.

2.15. Придбано насос для дошкільного навчального закладу «Яблунька» с. Степанки на суму 10 960,00 грн.

2.16. Придбано насос для Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Хацьки на суму 13 300,00 грн.

2.17. Виконано проектні роботи з технічного переоснащення вузла обліку газу теплогенераторної дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул. Героїв України, 1 в с. Хацьки на суму 8 994,46 грн.

Проектні роботи з технічного переоснащення вузла обліку газу теплогенераторної Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Героїв України, 77 в с. Степанки на суму 8 994,46 грн.

Проектні роботи з технічного переоснащення вузла обліку газу теплогенераторної будинку культури по вул. Шевченка, 69а в с. Хацьки на суму 8 994,46 грн.

Проектні роботи з технічного переоснащення вузла обліку газу теплогенераторної АЗПСМ по вул. Козацька, 1 в с. Хацьки на суму 8 994,46 грн.

Проектні роботи з технічного переоснащення вузла обліку газу теплогенераторної адміністративної будівлі по вул. Героїв України, 80 в с. Хацьки на суму 8 994,46 грн.

Перелік об’єктів, фінансування яких у 2019 році здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

3.1. Виготовлено проектну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт по заміні вікон у Хацьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, с. Хацьки Степанківської сільської ради Черкаської області» на суму 5 670,00 грн.

3.2. Виконано роботи з капітального ремонту по заміні вікон у Хацьківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на суму 232080,00 грн. з яких 200 000,00 грн. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 32080,00 грн. кошти бюджету об’єднаної територіальної громади.

3.3. Придбано сценічне вбрання для будинку культури с. Степанки на суму 61 200,00 грн., з яких 60 000,00 грн. кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 1 200,00 грн. кошти бюджету об’єднаної територіальної громади.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій до 31.12.2019 року планується профінансувати заходи:

4.1. Придбання стелажів для та комунального закладу «Степанківська центральна публічна бібліотека» в сумі 30000,00 грн.

4.2. Придбання ноутбука для дошкільного навчального закладу «Яблунька» с. Степанки в сумі 15000,00 грн.

4.3. Придбання телевізора для дошкільного навчального закладу «Берізка» с. Хацьки Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області в сумі 20000,00 грн.

4.4. Придбання інтерактивного комплексу для Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Степанки в сумі 35000,00 грн.

4.5. Придбання інтерактивного комплексу для Хацьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Хацьки в сумі 35000,00 грн.

Перелік заходів, що реалізуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році:

5.1. Виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ «Берізка» за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження).

Видатки на виконання робіт згідно договору заплановані в розмірі 1 916 863,20 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад кошти в сумі 1 861100,00грн., за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 55763,20 грн.

Станом на 01.10.2019 року фактично профінансовано аванс 30 % в сумі 575 058,96 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

На фінансування видатків з виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проекту, технічного нагляду за об’єктом капітального ремонту, тощо заплановано кошти в сумі 489236,80 грн. за рахунок власних коштів бюджету громади, станом на 01.10.2019 року профінансовано 103653,24 грн. Захід потребує подальшого фінансування по мірі виконання робіт.

Сільський голова І.Чекаленко