Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 01.12.2022 №166



**СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**Тридцята сесія восьмого скликання**

**РІШЕННЯ /ПРОЄКТ/**

**02.12.2022 №30-00/VІІІ**

**с.Степанки**

**Про виконання програми**

**«Питна вода» на 2022 рік**

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», на підставі рішення сесії Степанківської сільської ради від 22.12.2021 № 21-04/VIII «Про затвердження Програми «Питна вода» на 2022 рік», за погодженням постійно діючої профільної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради, сесія Степанківської сільської ради

**ВИРІШИЛА:**

1. Взяти до відома інформацію про виконання програми «Питна вода» на 2022 рік, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі депутатські комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради.

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО

Додаток

до проекту рішення сесії

Степанківської сільської ради

від 02.12.2022 №30-00/VІІІ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформаційний лист про виконання програми**  **«Питна вода» на 2022 рік** | | | | | | |
| Виконавець | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | |
| Мета | Покращення забезпечення комунальних закладів громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. | | | | | |
| Результати виконання | | | | | | |
| Завдання | | Реалізація | | | | |
| виконано | не виконано | частково (вказати, що) | сума | Джерела фінансування |
| Охорона джерел питного водопостачання:  1.Упорядкування санітарної зони джерел питного водопостачання -  утримання прилеглої території до водонапірних башт території в належному санітарному стані. | | Виконано |  |  |  | Не потребує фінансування |
| 2.Облаштування засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод | |  | Не виконано |  |  |  |
| 3.Обладнання водонапірних башт приладами для заправки пожежних автомобілів. | |  | Не виконано |  |  |  |
| Доведення якості  питної води до встановлених нормативів:  1.Технічне обслуговування об’єктів | |  | Не виконано |  |  |  |
| 2.Будівництво, капітальний ремонт, об’єктів, реконструкція мережі водопостачання | |  | Не виконано |  |  |  |
| 3.Встановлення фільтрувальних пристроїв | | Виконано |  |  |  | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| 4.Контроль якості питної води та доведення якості питної води до необхідних вимог | | Виконано |  |  |  | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |

01.12.2022

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та ЖКГ Наталія ГЛИЗЬ

Секретар сільської ради Інна НЕВГОД