Додаток 1

до рішення сесії

Степанківської сільської ради

від 02.12.2022 №30-04/VІІІ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформаційний лист про виконання програми**  **«Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Степанківської сільської територіальної громади» на 2022 рік** | | | | | | |
| Виконавець | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | |
| Мета | Проведення заходів з комплексної термомодернізації, модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення з використанням альтернативних джерел енергії, скорочення викидів CO2 та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, визначення реальних джерел фінансування і розробка проектів з енергозбереження та підвищення енергоефективності | | | | | |
| Результати виконання | | | | | | |
| Завдання | | Реалізація | | | | |
| виконано | не виконано | частково (вказати, що) | сума | Джерела фінансування |
| Впровадження енергоефективних проєктів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників | | виконано |  | Виготовлено проекти на капітальні ремонти будівель установ бюджетної сфери з заходами енергозбереження | 49500 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у  бюджетній сфері | |  | не виконано |  |  |  |
| Заміна застарілих приладів обліку | | виконано |  | Встановлено нові прилади обліку на підстанціях мережі вуличного освітлення та установ бюджетної сфери | 9013,33 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади, |
| Забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій з використанням високоефективних теплоізолюючих матеріалів для будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів бюджетної сфери | | виконано |  | Капітальні ремонти з використанням енергозберігаючих технологій а саме:  Капітальний ремонт корпус №1  Степанківського ліцею;  Капітальний ремонт Будиноку культури с. Хацьки. | 738018,52 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Досягнення класу енергетичної ефективності будівель установ бюджетної сфери не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель | | виконано |  | Проведено капітальні ремонти з енергозберігаючими заходами і відповідальністю об’єкта класу наслідків СС2 а саме: Капітальний ремонт корпус № 1 Степанківського ліцею в с. Степанки;  Капітальний ремонт Будиноку культури с. Хацьки | 738018,52 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії | |  | не виконано |  |  |  |
| Визначення реального енергетичного балансу шляхом проведення енергетичного обстеження, який виявляє реальний потенціал економії енергетичних ресурсів | |  | не виконано |  |  |  |
| Моніторинг енергоспоживання | | виконано |  | Проводиться щоденний моніторинг використання енергоносіїв |  | Не потребує фінансування |
| Раціональне використання енергетичних ресурсів | | виконано |  | Зменшення лімітів енергоносів |  | Не потребує фінансування |
| Зменшення обсягів використання природного газу та електроенергії | | виконано |  | За період дії програми обсяги використання енергоносіїв значно зменшились. |  | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Ведення енергетичних паспортів об′єктів | |  | не виконано |  |  |  |
| Забезпечення фінансування заходів Програми | | виконано |  | Фінансове забезпечення програми виконано на 70% |  | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |

Секретар сільської ради Інна НЕВГОД