

**СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**Сорок дев’ята сесія восьмого скликання**

**ПРОЕКТ**

**РІШЕННЯ**

**13.02.2024 №00-00/VІІІ**

**с.Степанки**

**Про виконання у 2023 році програми**

**«Питна вода» на 2023-2025 роки**

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», на підставі рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 №120 «Про затвердження Програми «Питна вода» на 2023-2025 роки», за погодженням постійно діючої профільної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради, сесія Степанківської сільської ради

**ВИРІШИЛА:**

1. Взяти до відома інформацію про виконання у 2023 році програми «Питна вода» на2023-2025 роки, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі депутатські комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради.

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО

Підготували: начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та житлово-комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глизь Наталія

спеціаліст юрисконсульт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Голова /або представник/ профільної комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1

до рішення сесії

Степанківської сільської ради

від 00.02.2024 № 00-00/VІІІ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформаційний лист про виконання у 2023 році програми**  **«Питна вода» на 2023-2025 роки** | | | | | | |
| Виконавець | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | |
| Мета | Покращення забезпечення комунальних закладів громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. | | | | | |
| Результати виконання | | | | | | |
| Завдання | | Реалізація | | | | |
| виконано | не виконано | частково (вказати, що) | сума | Джерела фінансування |
| Охорона джерел питного водопостачання | | Виконано | - | Утримання санітарної зони джерел питного водопостачання | - | Не потребує фінансування |
| Доведення якості питної води до встановлених нормативів | | Виконано | - | Проводилось регулярне дослідження якості питної води  Дотримано вимоги технологічного регламенту з споживання питної води | 9556,45 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Забезпечення фінансування заходів Програми | | Виконано | - | Фінансове забезпечення програми виконано на 95% | - | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |

Секретар сільської ради, виконкому Інна НЕВГОД