Додаток

 до рішення сільської ради

 від 13.02.2024 №49-08/VІІІ

|  |
| --- |
| **Інформаційний лист про виконання у 2023 році програми** **«Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Степанківської сільської територіальної громади» на 2023-2025 роки** |
| Виконавець | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |
| Мета | Проведення заходів з комплексної термомодернізації, модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення з використанням альтернативних джерел енергії, скорочення викидів CO2 та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, визначення реальних джерел фінансування і розробка проектів з енергозбереження та підвищення енергоефективності |
| Результати виконання |
| Завдання | Реалізація |
| виконано | не виконано | Частково (вказати, що) | Сумамлн. грн | Джерела фінансування |
| Впровадження енергоефективних заходів,скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи з утеплення фасаду та цоколя будівлі по об’єкту «Капітальний ремонт корпусу № 1 Степанківського ліцею за адресою: вул. Героїв України, 56 с. Степанки Черкаського району Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження) (коригування)» | 1424494,80 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів,скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи з утеплення фасаду, цоколя, вимощення та заміни покрівлі будівлі по об’єкту «Капітальний ремонт корпусу № 1 Хацьківського ліцею – закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Тищенка, 23 с. Хацьки Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження)»Коригування | 8928721,00 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи з утеплення фасаду, цоколя, вимощення будівлі по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Будинку культури з впровадженням енергозберігаючих заходів (утеплення зовнішніх стін, влаштування утепленої стелі) по вул. Шевченка, 69а, с. Хацьки Черкаського району» | 382704,32 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи з заміни покрівлі, утеплення вимощення, частково замінені вікна по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури с. Степанки за адресою: вул. Героїв України, 79 с. Степанки Черкаського району Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження)» | 1793582,40 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи з заміни покрівлі по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 Степанківського ліцею – закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Героїв України, 56 села Степанки Черкаського району Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження)» | 3133244,10 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи утеплення будівлі та вимощення, замінені вікна по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського клубу села Залевки за адресою: вул. Смілянська, 10, с. Залевки Черкаського району Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження)» | 4040848,00 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів та рішень, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано проектні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі та котельні сільського будинку культури села Голов’ятине за адресою: вул. Незалежності, 4, с. Голов’ятине Черкаського району Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження)» | 99500,00 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи утеплення будівлі та вимощення по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» села Хацьки Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження)» | 1269386,23 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано роботи утеплення та покрівлі по об’єкту «Капітальний ремонт з метою енергозбереження будівлі в цілому і частини приміщень (заміна вікон, утеплення перекриття будівлі, вимощення навколо будівлі з елементами утеплення) Голов’ятинської гімназії – закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Котляра, 4, с. Голов’ятине Черкаського району Черкаської області» | 3026350,80 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Впровадження енергоефективних заходів та рішень, скерованих на термомодернізацію будівель бюджетних установ з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників, що впливають на зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів убюджетній сфері | виконано | - | Виконано проектні роботи по об’єкту:«Капітальний ремонт будівлі фельдшерського пункту села Бузуків за адресою: вул. Володимирська, 18, с. Бузуків Черкаського району Черкаської області (із застосуванням підходу з енергозбереження)» | 30000,00 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Моніторинг енергоспоживання | виконано | - | Проводиться щоденний моніторинг використання енергоносіїв | - | Не потребує фінансування |
| Зменшення обсягів використання природного газу та електроенергії | виконано | - | Після впровадження енергоефективних заходів, обсяги використання енергоносіїв зменшились | - | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Забезпечення фінансування заходів Програми | виконано | - | Фінансове забезпечення програми виконано на 95% | - | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |

Секретар сільської ради, виконкому Інна НЕВГОД