Додаток

до рішення сільської ради

від 17.02.2025 №63-20/VІІІ

| Інформаційний лист про виконання у 2024 році програми «Питна вода» на 2023-2027 роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконавець | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  |  |  |  |  |
| Мета | Покращення забезпечення комунальних закладів громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. |  |  |  |  |  |
| Результати виконання |  |  |  |  |  |  |
| Завдання |  | Реалізація |  |  |  |  |
|  |  | Виконано | Не виконано | частково (вказати, що) | Сума, грн.. | Джерела фінансування |
| Охорона джерел питного водопостачання |  | Виконано | - | Утримання санітарної зони джерел питного водопостачання | - | Не потребує фінансування |
|  |  | - | Не виконано | Облаштування засобами вимірювання об’єму підземних вод | - | - |
| Доведення якості питної води до встановлених нормативів |  | - | Не виконано | Будівництво, капітальний ремонт, технічне обслуговування об’єктів, реконструкція мережі водопостачання | - | - |
|  |  | - | Не виконано | Встановлення фільтрувальних пристроїв | - | - |
|  |  | Виконано | - | Регулярне дослідження якості питної води | 62363 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
|  |  | Виконано | - | Дотримання вимог технологічного регламенту з виробництва питної води Степанківської СТГ |  |  |
| Забезпечення фінансування заходів Програми |  | Виконано | - | Фінансове забезпечення програми виконано на 55% | - | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |

Секретар сільської ради, виконкому 			                         Інна НЕВГОД