Додаток

до рішення сільської ради

від 17.02.2025 №63-21/VІІІ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформаційний лист про виконання у 2024 році програми**  **«Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Степанківської сільської територіальної громади» на 2023-2027 роки** | | | | | | |
| Виконавець | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | |
| Мета | Проведення заходів з комплексної термомодернізації, модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення з використанням альтернативних джерел енергії, скорочення викидів CO2 та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, визначення реальних джерел фінансування і розробка проектів з енергозбереження та підвищення енергоефективності | | | | | |
| Результати виконання | | | | | | |
| Назва закладу | | Реалізація | | | | |
| виконано | не виконано | Частково  (вказати, що) | Сума  млн. грн | Джерела фінансування |
| ЗДО "Берізка» по вул. Героїв України 1,  с. Хацьки | | виконано | - | Утеплення фасаду та покрівлі | 1,312927 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| виконано | - | Утеплення цоколя будівлі |
| виконано | - | Модернізація освітлення |
| Будинок культури по  вул. Шевченка 69а, с. Хацьки | | виконано | - | Утеплення фасаду та покрівлі | 0,626742 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| виконано | - | Модернізація освітлення |
| Степанківський ліцей по  вул. Героїв України, 56 с. Степанки | | виконано | - | Модернізація освітлення | 0,07 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Хацьківський ліцей по  вул. Тищенка, 23, с. Хацьки | | виконано | - | Модернізація освітлення | 0,05 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Сільський будинок культури по  вул. Смілянській 10, с. Залевки | | виконано | - | Утеплення фасаду | 0,472076 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| Голов’ятинська гімназія ДП по вул. Котляра, 4,  с. Голов’ятине | | виконано | - | Часткова заміна вікон | 1,964459 | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |
| виконано | - | Утеплення перекриття будівлі |
| виконано | - | Утеплення виможення навколо будівлі |
| Моніторинг енергоспоживання | | виконано | - | Проводиться щоденний моніторинг використання енергоносіїв | - | Не потребує фінансування |
| Забезпечення фінансування заходів Програми | | виконано | - | Фінансове забезпечення програми виконано на 95% | - | Бюджет Степанківської сільської територіальної громади |

Секретар сільської ради, виконкому Інна НЕВГОД